| 文件名 | ADR-0007_AI智能推荐算法选择.docx |
| --- | --- |
| 所属包 | D-12_项目源代码仓库/docs/adr |
| 用途 | 决策主题：AI 智能推荐：多维度加权规则引擎，放弃协同过滤算法 |
| 填写人 | 蓝舒芬 |
| 评审 | 全体组员 |
| 日期 | 2026 - 06 - 05 |

内容大纲

Title：AI 智能推荐：多维度加权规则引擎，放弃协同过滤算法 Status：Accepted Context： - 需求：根据用户偏好、猫咪性格、用餐场景匹配桌位、菜品、猫咪； - 项目约束：仅 14 天开发周期，无大规模用户行为训练数据； - 风险：纯协同过滤存在冷启动（新用户 / 新猫咪无历史数据无法推荐）； - 团队约束：组员无机器学习训练、矩阵分解开发经验； - 功能优先级：AI 推荐为 Should 级功能，不能占用 Must 核心模块工期。 Considered Alternatives： 方案 1：5 维度 18 条加权规则引擎（最终落地，PPT 完整实现） 方案 2：协同过滤（用户 / 物品 CF） 缺点：冷启动严重，新用户无行为数据无推荐结果；矩阵计算耗时，接口 P95 容易超标；开发周期长，工期不足。 方案 3：深度学习模型 缺点：需要数据集、训练环境、推理服务，完全超出课程设计范围与 14 天周期。 Decision： AI智能推荐模块使用多维度加权规则推荐引擎 （规则系统实现）。 Consequences： 正面 无冷启动问题，新用户、新猫咪均可生成有效推荐； 规则可阅读、可调试，答辩可逐条讲解评分逻辑，评审易理解； 计算轻量化，无复杂矩阵运算，配合缓存轻松满足 P95≤350ms； 开发工作量可控，不占用预约、支付等核心功能开发时间，规避 R06 风险。 负面 推荐精准度弱于机器学习模型，无自动数据迭代能力； 规则需要人工维护更新。 补偿措施 增加相似用户标签简易匹配规则，轻度模拟协同过滤效果； 运营后台预留规则权重配置页面（扩展功能）； 缓存热点推荐结果，降低数据库查询压力。 验证方案 新注册无历史数据用户，可正常输出热门推荐； 不同猫咪性格、不同用户偏好，推荐结果差异化明显； k6 压测推荐接口，P95≤200ms，满足性能指标。 References： D01 风险登记册 R06 SRS AI 推荐需求