| 文件名 | ADR-0004_架构选型.docx |
| --- | --- |
| 所属包 | D-12_项目源代码仓库/docs/adr |
| 用途 | 决策主题：使用单体架构还是微服务 |
| 填写人 | 蓝舒芬 |
| 评审 | 全组人员 |
| 日期 | 2026 - 06 - 05 |

内容大纲

Title：使用单体架构，不用微服务拆分 Status：Accepted Context： - 工期约束：仅 14 天完整开发、联调、测试、文档； - 团队约束：5 人小组无 SpringCloud 微服务开发经验； - 部署约束：要求 Docker Compose 一键启动，评委本地一键演示； - 业务体量：38 家门店、单实例 1000 并发可承载，无需独立扩缩容模块； - 模块耦合：预约、订单、会员、看板数据高度关联，频繁跨模块查询。 Considered Alternatives 方案 1：SpringBoot 单体分层架构（Controller-Service-Repository）（最终） 方案 2：SpringCloud 微服务拆分 缺点：需要网关、注册中心、配置中心、分布式事务；基建开发至少占用 4 天工期，14 天无法完成完整演示；本地多服务调试繁琐，一键部署难度大。 方案 3：Serverless 函数 缺点：不支持 Docker 离线演示，冷启动超时破坏 P95 性能指标，不适合课程设计。 Decision： 本项目使用单SpringBoot应用分层单体架构。 架构分层为表现层、接口层、业务逻辑层、数据访问层、基础设施层。 Consequences： 正面 开发、调试、联调效率极高，无需处理服务注册、跨服务调用； Docker 仅需一个 Java 业务容器，一键启动简单，答辩演示零故障； 无分布式事务问题，PostgreSQL 本地事务保证订单、预约数据一致性； 5 人并行开发互不冲突，分包明确，分工清晰（PPT 分工对应各业务包）。 负面 所有模块共用一个 JVM，某模块大量资源占用会影响全局； 无法单独扩容看板、预约等高并发模块。 补偿措施 核心高并发接口（预约、排队）独立自定义线程池，隔离普通查询； 热点数据全部 Redis 缓存，减少数据库与 JVM 压力； 代码按业务域严格分包，注释拆分边界，文档说明后期微服务拆分方案。 References： D03 概要设计说明